STUDIA PODYPLOMOWE  
TECHNOLOGIE INTERNETOWE

PRACA KOŃCOWA

HARMONOGRAM

## KRZYSZTOF PAJĄK

Ostatnia modyfikacja: 04.04.2020



## 29.03 (Zjazd 3)

• Przygotowanie dokumentu zgłoszenia tematu pracy końcowej wraz z krótkim  
opisem oraz proponowanymi technologiami służącymi do realizacji projektu.

## 18.04 (Zjazd 4)

• Określenie funkcjonalności aplikacji oraz ogólnego modelu projektu.

• Rozpoczęcie implementacji aplikacji internetowej.

## 10.05 (Zjazd 6)

• Modelowanie i zaprezentowanie diagramów, takich jak diagramy klas, diagramy przypadków użycia, oraz innych.

• Zaprojektowanie bazy danych wraz z powiązaniami.

• Utworzenie wizualnego prototypu warstwy interfejsu użytkownika.

## 07.06 (Zjazd 8)

• Zakończenie implementacji, testowania aplikacji internetowej.

• Zakończenie pisania pracy pisemnej.

• Przygotowanie prezentacji.

• Poprawki pracy pisemnej.